PROPOSITION COMMERCIALE Mission de Gestion de Projets

Destinataire Direction Générale

| Objet | Mission de Gestion de Projets |
| --- | --- |
| Prestataire | KAP DSI |
| Client | CORUS |
| Date | 30/03/2026 |
| Version | 1 |

CORUS-PROP20250330-1			KAP DSI  •  Document confidentiel

# Contexte et organisation

KAP DSI a une connaissance approfondie de CORUS et de ses enjeux informatiques. Cette proposition s'appuie sur cette expérience pour vous offrir un accompagnement ciblé, complémentaire à votre organisation interne et immédiatement opérationnel.

## Nouvelle organisation du département informatique

La récente réorganisation du département informatique de CORUS définit clairement les périmètres de responsabilité de chaque acteur :

| Responsable | Fonction |
| --- | --- |
| Quentin Grillon | Directeur Technique |
| ↳ Ludovic Malras | Responsable du développement interne |
| ↳ Mickael Dieulot | Responsable du développement client |
| ↳ Alain Mazana | Responsable de la production informatique |
| Benoît Roulot | Responsable Infrastructure |

## Un angle non couvert : la Gestion de Projets

Cette organisation est claire et efficace sur les missions opérationnelles. Toutefois, un axe stratégique n'est pas encore pris en charge : la gestion et le suivi transversal des projets. En effet, les responsables identifiés sont pleinement impliqués dans les actions du quotidien, ce qui ne leur permet pas de prendre le recul nécessaire pour piloter les projets de manière structurée.

KAP DSI propose d'assurer ce rôle de Chef de Projet externalisé : une personne dédiée au suivi des projets, à la coordination des acteurs et à la consolidation des plannings, sans interférer avec les responsabilités opérationnelles de chacun.

# Périmètre de la mission

## Suivi de projets

Sur la base de notre connaissance de CORUS, nous avons identifié les projets suivants pour lesquels nous proposons d'assurer le suivi de projet :

| Domaine | Projet | Objectif |
| --- | --- | --- |
| Facturation | Automatisation | Fiabiliser et accélérer le traitement des factures (Suppression des fichiers Excel) |
|  | Connexion GX – SAGE | Mettre en place les transferts entre la facturation et le comptabilité |
|  | E-facture | Valider la conformité réglementaire pour 2026 et 2027 |
| Infrastructure | Second Datacenter | Assurer la résilience et la continuité de l’informatique |
| Conformité | E-facture (Cecurity) | Mettre en place le service de production et de transfert des factures normalisée vers la plateforme agrée Cecurity |
|  | ISO 27001 | Accompagner CORUS pour l’audit de suivi AFNOR 2026 |
| Business Intelligence | Power BI | Mettre en place les tableaux de bord - Suivi de production - Suivi des indicateurs Qualité |
| Gestion de projets | Gestion des projets clients | Remplacer la gestion de projets actuelle de GLPI par une solution plus adaptée et plus performante avec JIRA |

## Notre valeur ajoutée

Notre intervention en qualité de chef de projet externalisé apporte les bénéfices suivants :

- Suivi structuré des projets avec reporting régulier à la direction

- Coordination des parties prenantes internes (les équipes CORUS) et externes (prestataires, éditeurs)

- Gestion des plannings, identification des risques et relances proactives

- Neutralité et recul stratégique vis-à-vis des contraintes opérationnelles du quotidien

- Accélération de la mise en œuvre des projets grâce à une connaissance approfondie de CORUS

# Conditions commerciales

## Modalités de facturation

KAP DSI propose une facturation au forfait mensuel, sans décompte au temps passé. Ce mode de fonctionnement garantit une grande souplesse d'intervention : nous nous adaptons au rythme réel des projets et à vos besoins, sans contrainte calendaire imposée.

Ce forfait vous permet de bénéficier d'une présence calibrée à votre activité réelle, et non à un nombre de jours figé dans un planning. Nous sommes présents au moment où vous avez besoin de nous.

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Mode de facturation | Forfait mensuel (sans décompte au temps passé) |
| Montant mensuel | 7 000 € HT |
| Durée du contrat | 12 mois, renouvelable par avenant pour des périodes équivalentes |
| Période incompressible | 6 mois minimum |
| Préavis de résiliation | 3 mois (inclus dans la période incompressible) |
| Frais de déplacements | Facturés au réel, hors forfait |

## Avantages du forfait mensuel

- Visibilité budgétaire totale : un montant fixe et prévisible chaque mois

- Flexibilité d'intervention : présence adaptée à l'intensité réelle des projets

- Pas de contrainte de comptage des jours ni de justificatifs d'activité

- Engagement réciproque sur la durée, gage de continuité et d'efficacité

# Conclusion

Cette proposition commerciale s'appuie sur une connaissance solide de CORUS et de ses enjeux. KAP DSI est convaincu que la mise en place d'un pilotage de projets externalisé est un levier de performance essentiel pour réussir les transformations en cours.

Notre ambition est d'agir comme un partenaire de confiance, complémentaire à vos équipes internes, capable de prendre de la hauteur, de fédérer les acteurs et de garantir l'avancement des projets stratégiques.

# Validation

| Pour KAP DSI Nom : Signature et cachet Date : ___________________ |  | Pour CORUS Nom : Signature et cachet Date : ___________________ |
| --- | --- | --- |

Nous restons disponibles pour tout échange complémentaire et espérons que cette proposition rencontrera votre agrément.